Приложение

к постановлению администрации

Дятьковского района

№ 1034 от 11 октября\_2021 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «город Дятьково»**

**на 2018-2024 г.»**

г. Дятьково

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Дятьковского района Брянской области |
| Участники Программы | Администрация Дятьковского района Брянской области, управляющие организации и ТСЖ, осуществляющие свою деятельность на территории МО «город Дятьково», собственники помещений многоквартирных домов |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Дятьково» |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Дятьково».  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Дятьково» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | В тексте программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | **Всего в 2018 году** по программе 11 029 711,97 руб., в том числе:  9 600 731,91 руб. – средства федерального бюджета;  834 846,25 руб. – средства областного бюджета;  549 943,88 руб. – средства бюджета МО «город Дятьково»,  внебюджетные средства – 44 189,93 руб.  **Всего в 2019 году** по программе 13 934 666,26 руб., в том числе:  13 657 366,41 руб. – средства федерального бюджета;  137 953,18 руб. – средства областного бюджета;  139 346,67 руб. - бюджета МО город Дятьково».  **Всего в 2020 году** по программе 13 238 638,30 руб., в том числе:  12 931 242,74 руб.- средства федерального бюджета;  130 618,61 руб. – средства областного бюджета;  131 937,99 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,  44 838,96 руб. - внебюджетные средства.  **Всего в 2021 году** по программе 11 967 494,41 руб., в том числе:  11 687 321,00 руб. - средства федерального бюджета;  118 053,75 руб. – средства областного бюджета;  119 246,21 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,  42 873,45 руб. - внебюджетные средства.  **Всего в 2022 году** по программе 11 718 816,30 руб., в том числе:  11 485 611,86 руб. - средства федерального бюджета;  116 016,28 руб. – средства областного бюджета;  117 188,16 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,  **Всего в 2023 году** по программе 11 506 015,38 руб., в том числе:  11 277 045,68 руб. - средства федерального бюджета;  113 909,55 руб. – средства областного бюджета;  115 060,15 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,  **Всего в 2024 году** по программе 1 000 000,00 руб., в том числе:  1 000 000,00 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит повысить комфортность проживания всех категорий граждан г.Дятьково, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единого облика муниципального образования. |

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

1. **Характеристика текущего состояния благоустройства в МО «город Дятьково»**

Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских населенных мест и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха граждан, а так же имеет большое социальное и экономическое значение. Важную роль в благоустройстве населенных пунктов играет и их озеленение. Степень озеленения в городах Брянской области достаточно высокая, сам город Брянск считается одним из самых зеленых городов Центральной России, это относится и к районным центрам области. Степень благоустройства населенных пунктов Брянской области оставляет желать лучшего. Лишь несколько из них можно отнести к условно благоустроенным.

В г.Дятьково в последние годы уделяется внимание благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования. Хотя за счет средств только муниципального образования «город Дятьково» эта работа проводится не так масштабно, как хотелось бы.

Всего многоквартирных домов, расположенных на территории г. Дятьково – 341, из них по состоянию на 01.01.2018 г. 175 участвуют в региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (остальные дома - дома блокированной застройки). Из всех дворовых территорий только дворовые территории 33 многоквартирных домов можно считать относительно благоустроенными, здесь проживает всего лишь 8,3% от общей численности жителей города.

На территории города Дятьково имеется 2 парка и 5 скверов, 1 площадь и пешеходная зона центральной улицы города – улицы Ленина. Муниципальные территории общего пользования занимают порядка 230 тыс.м2. Благоустроенные муниципальные территории общего пользования расположены на 71 тыс.м2, что составляет 31%.

Проблемы в сфере благоустройства накапливались постепенно, и долгое время оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при активной поддержке властей различного уровня будет способствовать формированию положительного имиджа как Дятьковского района, так и Брянской области в целом.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «город Дятьково»» на 2018-2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | | | | |
| **на 01.01.2018 г.** | **на**  **01.01.2019 г.** | **на**  **01.01.2020 г.** | **на**  **01.01.2021 г.** | **на**  **01.01.2022 г.** | **на**  **01.01.2023 г.** | **на**  **01.01.**  **2024 г.** | | **на**  **01.01.2025 г.** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 16 | 17 | 17 | 21 | 27 | 59 | 91 | | 125 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов | кв. м. | 106227 | 108227 | 108227 | 124032 | 160732 | 358905 | 469581 | | 580705 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 13,1 | 13,9 | 13,9 | 17,2 | 22,1 | 48,2 | 74,4 | 100 | |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 10,8 | 13,8 | 30,2 | 46,6 | | 100 |
| 5 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | шт | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | | 13 |
| 6 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | га | 5,3 | 6,2 | 6,2 | 14,2 | 16,0 | 17,8 | 21,3 | | 23,1 |
| 7 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта РФ. | % | 25 | 30 | 30 | 30,7 | 34,6 | 38,5 | 46,1 | | 50 |
| 8 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 9 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 5,3 | 6,2 | 8,5 | 12,9 | 16,7 | 19,1 | 21,7 | | 23,1 |
| 10 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 23 | 27,5 | 31 | 42 | 70 | 83 | 94 | | 100 |
| 11 | Площадь общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | га | 0,0002 | 0,00023 | 0,00026 | 0,00036 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | | 0,00085 |
| 12 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | | не менее 5% |
| 13 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* |

\*) значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы

1. **Риски при реализации программы и меры**

**управления рисками в целях минимизации**

**их влияния на достижение целей муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть  
основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты  
реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых  
относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью  
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, отрицательной оценкой в отношении реализованных проектов;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным  
управлением реализацией муниципальной программы, недостаточным контролем за реализацией программы;

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения  
неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности  
реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

-проведение информационно-разъяснительной работы в средствах  
массовой информации в целях стимулирования активности участия  
граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

-реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

-осуществление общественного контроля;

-контроль и координация проекта общественной комиссией;

-проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации всех субъектов, участвующих в реализации программы, в рамках деятельности общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково». Деятельность общественной комиссии обеспечивает выявление, предотвращение или снижение рисков.

1. **Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, цели и задачи программы**

Приоритетом социально-экономического развития городов Брянской области на ближайшие годы должно стать устойчивое повышение качества жизни жителей области на основе экономического роста, развития социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 гг.» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Дятьково».

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 гг.» будут решаться следующие задачи:

1.повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

2. повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

3.повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Дятьково».

4. обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 года №1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Смена уклада жизни связанная с эффективным использованием всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время) и активным внедрением информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель города воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортно выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных благоустроенных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов повышается уровень культурного воспитания граждан, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня жителю города не безразличны вопросы освещения и уборки улиц, обустройства тротуаров и общественных пространств. Комфортная  [городская среда](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)  — способность городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

1. **Объем средств на 2018-2024 гг.**

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 гг.» предусмотрено:

**на мероприятия 2018 года** 11 029 711,97 руб., в том числе:

9 600 731,91 руб. – средства федерального бюджета;

834 846,25 руб. – средства областного бюджета;

549 943,88 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

44 189,93 руб.– средства внебюджетных источников.

Распределение объема средств, полученных муниципальным образованием «город Дятьково», на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 гг.»:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, всего средств в сумме 1 724 641,98 руб., из них:

1 468 100,73 руб. - средства федерального бюджета;

127 660,93 руб. - средства областного бюджета;

84 690,39 руб. – средства бюдета муниципального образования «город Дятьково»;

44 189,93 руб. – средства внебюджетных источников.

на софинансирование иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, всего средств в сумме 9 305 069,99 руб., из них:

8 132 631,17 руб. - средства федерального бюджета;

707 185,32 руб. - средства областного бюджета;

465 253,50 руб. – средства бюджета муниципального образования «город Дятьково».

**на мероприятия 2019 года** 13 934 666,26 руб., в том числе:

13 657 366,41 руб. – средства федерального бюджета;

137 953,18 руб. – средства областного бюджета;

139 346,67 руб. - бюджета МО «город Дятьково».

Распределение объема средств, полученных муниципальным образованием «город Дятьково», на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 гг.»:

на софинансирование иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, всего средств в сумме 13 934 666,26 руб., из них:

13 657 366,41 руб. – средства федерального бюджета;

137 953,18 руб. – средства областного бюджета;

139 346,67 руб. - бюджета МО «город Дятьково».

**на мероприятия 2020 года** 13 238 638,30 руб., в том числе:

12 931 242,74 руб.- средства федерального бюджета;

130 618,61 руб. – средства областного бюджета;

131 937,99 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

44 838,96 руб. - внебюджетные средства.

Распределение объема средств, полученных муниципальным образованием «город Дятьково», на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково»» на 2020 г.:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, всего средств в сумме 3 352 841,90 руб., из них:

3 242 173,68 руб. - средства федерального бюджета;

32 749,23 руб. - средства областного бюджета;

33 080,03 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

44 838,96 руб. – средства внебюджетных источников.

на софинансирование иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, всего средств в сумме 9 885 796,40 руб., из них:

9 689 069,06 руб. - средства федерального бюджета;

97 869,38 руб. - средства областного бюджета;

98 857,96 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

**Всего в 2021 году по программе** 11 967 494,41 руб., в том числе:

11  687 321,00 руб. - средства федерального бюджета;

118 053,75 руб. – средства областного бюджета;

119 246,21 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

42 873,45 руб. – средства заинтересованных лиц.

**Всего в 2022 году по программе** 11 718 816,30 руб., в том числе:

11 485 611,86 руб. - средства федерального бюджета;

116 016,28 руб. – средства областного бюджета;

117 188,16 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,

**Всего в 2023 году по программе** 11 506 015,38 руб., в том числе:

11 277 045,68 руб. - средства федерального бюджета;

113 909,55 руб. – средства областного бюджета;

115 060,15 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,

**Всего в 2024 году по программе** 1 000 000,00 руб., в том числе:

1 000 000,00 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области.

1. **Мероприятия программы**

В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

***Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает***:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд и замена бордюрного камня;

- замена бордюрного камня;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

***Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:***

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок ( коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области.

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

При принятии решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Дятьковского района Брянской области.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Кроме того, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 гг.» должны быть включены наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, сквер и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению:

**Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных территорий общего пользования:**

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров;
2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
3. Благоустройство места для купания (пляжа);
4. Благоустройство городских площадей (как правило, центральных);
5. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);
6. Благоустройство пустырей;
7. Благоустройство кладбища;
8. Благоустройство территории вокруг памятника;
9. Установка памятников;
10. Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);
11. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
12. Реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
13. Устройство или реконструкция детской площадки;
14. Обустройство родников;
15. Очистка водоемов;
16. Иные объекты.

*При подготовке предложений для участия в программе необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.*

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 гг. представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 гг. представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково»» на 2020 г. представлен в приложении №3 к муниципальной программе.

Показатели результативности исполнения мероприятий в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия представлены в приложении №4 к муниципальной программе.

1. **Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки администрация размещает раздел о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки из Правил благоустройства муниципального образования «город Дятьково» в СМИ.

Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий.

По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории.

Паспорт благоустройства территории утверждается главой Администрации Дятьковского района. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.

В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства муниципального образования, администрация Дятьковского района заключает соглашение с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее 2024 г.