Приложение

к постановлению администрации

Дятьковского района

№ ­­­­\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «город Дятьково»**

**на 2017 г.»**

г. Дятьково

2017

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково» на 2017 г.»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Дятьковского района Брянской области |
| Участники Программы | Администрация Дятьковского района Брянской области, управляющие организации и ТСЖ, осуществляющие свою деятельность на территории МО «город Дятьково», собственники помещений многоквартирных домов |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Дятьково» |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Дятьково».  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Дятьково» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | В тексте программы |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего по программе 31 667 191,82 руб., в том числе:  29 635 499,40 руб – средства областного бюджета;  1 559 763,13 руб. – средства бюджета МО «город Дятьково»,  внебюджетные средства – 471 929,29 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит повысить комфортность проживания всех категорий граждан г.Дятьково, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единого облика муниципального образования. |

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

1. **Характеристика текущего состояния благоустройства в МО «город Дятьково»**

Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских населенных мест и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха граждан, а так же имеет большое социальное и экономическое значение. Важную роль в благоустройстве населенных пунктов играет и их озеленение. Степень озеленения в городах Брянской области достаточно высокая, сам город Брянск считается одним из самых зеленых городов Центральной России, это относится и к районным центрам области. Степень благоустройства населенных пунктов Брянской области оставляет желать лучшего. Лишь несколько из них можно отнести к условно благоустроенным.

В г. Дятьково в последние годы уделяется внимание благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования. Хотя за счет средств только муниципального образования «город Дятьково» эта работа проводится не так масштабно, как хотелось бы.

Всего многоквартирных домов, расположенных на территории г. Дятьково – 341, из них по состоянию на 09.02.2017 г. 175 участвуют в региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (остальные дома - дома блокированной застройки). Из всех дворовых территорий только дворовые территории 15 многоквартирных домов можно считать относительно благоустроенными, здесь проживает всего лишь 3,2 % от общей численности жителей города.

На территории города Дятьково имеется 2 парка и 5 скверов, 1 площадь и пешеходная зона центральной улицы города – улицы Ленина. Муниципальные территории общего пользования занимают порядка 180 391 м2. Благоустроенные муниципальные территории общего пользования расположены на 42 033 м2, что составляет 23,3%. Таким образом на каждого жителя г. Дятьково приходится по 1,5 м2 благоустроенных общественных территорий.

Проблемы в сфере благоустройства накапливались постепенно, и долгое время оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при активной поддержке властей различного уровня будет способствовать формированию положительного имиджа как Дятьковского района, так и Брянской области в целом.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «город Дятьково»» на 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | |
| на 01.01.2017 г. | На  01.12.2017 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 15 | 23 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 8,6 | 18,7 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 3,2 | 15,7 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 6 | 6 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,42 | 0,53 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 60 | 60 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | не менее 5% | 5% |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 |

\*) значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы

1. **Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, цели и задачи программы**

Приоритетом социально-экономического развития городов Брянской области на ближайшие годы должно стать устойчивое повышение качества жизни жителей области на основе экономического роста, развития социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 г.» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Дятьково».

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 г.» будут решаться следующие задачи:

1.повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

2. повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

3.повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Дятьково».

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Смена уклада жизни связанная с эффективным использованием всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время) и активным внедрением информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель города воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортно выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных благоустроенных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов повышается уровень культурного воспитания граждан, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня жителю города не безразличны вопросы освещения и уборки улиц, обустройства тротуаров и общественных пространств. Комфортная  [городская среда](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)  — способность городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

1. **Объем средств на 2017 г.**

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 г.» предусмотрено 31 667 191,82 руб., в том числе:

29 635 499,40 руб. – средства областного бюджета;

1 559 763,13 руб. – средства бюджета МО «город Дятьково»

471 929,29– средства внебюджетных источников.

Распределение объема средств, полученных муниципальным образованием «город Дятьково», на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 г.» :

-2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, всего средств в сумме 21 268 770,98 руб., из них:

19 756 999,60 руб. - средства областного бюджета;

1 039 842,09 руб. – средства бюджета муниципального образования «город Дятьково»;

471 929,29– средства внебюджетных источников.

- 1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, всего средств в сумме 10 398 420,84 руб., из них:

9 878 499,80 руб. - средства областного бюджета;

519 921,04 руб. – средства бюджета муниципального образования «город Дятьково».

1. **Мероприятия программы**

В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

***Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает*** :

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:

Показатели усредненной стоимости капитального ремонта

по благоустройству дворовых территорий

(по видам ремонта на 1 квартал 2017 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование вида капитального ремонта | Ед. изм. | Стоимость, руб.  (с непредв. и НДС) |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  |  |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 2) | 1 м2 | 1043 |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 3) | 1 м2 | 667 |
|  | Разборка бортовых камней | 1 мп | 350 |
|  | Установка бортовых камней БР100.30.15. | 1 пм | 937 |
| 2. | Освещение дворовых территорий |  |  |
|  | Установка уличного светильника на стене здания | 1 шт. | 4167 |
|  | Установка уличного светильника на опоре | 1 шт. | 11451 |
|  | Прокладка кабеля | 1 пм | 272 |
|  | Шкаф распределительный | 1 шт. | 13148 |
| 3. | Установка скамеек | 1 шт. | 6829 |
| 4. | Установка урн для мусора | 1 шт. | 1769 |

***Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:***

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок ( коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области. Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ:

Показатели усредненной стоимости капитального ремонта

по благоустройству дворовых территорий

(по видам ремонта на 1 квартал 2017 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование вида капитального ремонта | Ед. изм. | Стоимость, руб.  (с непредв. и НДС) |
| 1. | Устройство парковочных карманов (асфальтобетонное покрытие) | 1 м2 | 1313 |
| 2. | Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий | 1 м2 | 1313 |
| 3. | Устройство новых пешеходных дорожек | 1 м2 | 1097 |
| 4. | Ремонт пешеходных дорожек |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия (тип 6) | 1 м2 | 737 |
|  | Ремонт асфальтового покрытия (тип 7) | 1 м2 | 466 |
| 5. | Разборка бортовых камней | 1 пм | 350 |
|  | Установка бортовых камней БР100.20.8. | 1 пм | 743 |
| 6. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 8901 |
| 7. | Озеленение территорий: |  |  |
|  | Посадка деревьев | 1 шт. | 5596 |
|  | Посадка кустарников | 1 пм | 1541 |
|  | Устройство газонов | 1 м2 | 259 |
|  | Валка деревьев в городских условиях | 1 м3 | 957 |
|  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня | 1 м3 | 3997 |
|  | Корчевка пней вручную | 1 пень | 1861 |
|  | Формовочная обрезка деревьев (кронирование) | 1 дерево | 5563 |
| 8. | Установка игрового, спортивного оборудования: |  |  |
|  | Покрытие Мастерфайбр для детских игровых площадок т.10 мм | 1 м2 | 1200 |
|  | Покрытие Мастерфайбр для открытых спортивных площадок т.10 мм | 1 м2 | 1250 |
|  | Нанесение разметки для игровых видов спорта | 1 пм | 150 |
|  | Асфальтобетонное покрытие | 1 м2 | 1097 |
|  | Песчано- гравийное основание | 1 м2 | 160 |
|  | Турник с брусьями «Акробат» | к-т | 22277 |
|  | Спортивный тренажеры «Жим сидя» | к-т | 31824 |
|  | Спортивный тренажер «Гребля» | к-т | 41159 |
|  | Спортивный тренажер «Пресс» | к-т | 21110 |
|  | Спортивный тренажер «Хипс» | к-т | 42432 |
|  | Спортивный тренажер «Скороход» | к-т | 58344 |
|  | Спортивный тренажер «Бабочка» | к-т | 68952 |
|  | Баскетбольный щит | к-т | 26520 |
|  | Ворота футбольные | к-т | 25460 |
|  | Качели двухместные (жесткий подвес) | к-т | 27475 |
|  | Качели одноместные (жесткий подвес) | к-т | 18246 |
|  | Качели | к-т | 32248 |
|  | Качели «Мечта» | к-т | 52191 |
|  | Песочница (L=2000 мм) | 1 шт. | 9123 |
|  | Песочница (2,5 х 2,5 х 0,3) | 1 шт. | 19731 |
|  | Горка детская h =1,5 | к-т | 62906 |
|  | Горка детская h =1,2 | к-т | 54101 |
|  | Детский игровой комплекс «Радуга» | к-т | 210219 |
|  | Детский игровой комплекс «Пионер» | к-т | 312724 |
| 9. | Установка оборудования для хозяйственных площадок: |  |  |
|  | Коврочистка | шт. | 10502 |
|  | Стойка для сушки | к-т. | 4084 |
| 10. | Установка ограждений газонов, игровых, спортивных площадок | 1 пм | 1394 |
| 11. | Устройство пандусов | 1 м2 | 5932 |
| 12. | Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок: |  |  |
|  | бетонные | шт. | 1011 |
|  | металлические столбики | шт. | 1093 |
| 13. | Установка вазонов, цветочниц | шт. | 4603 |

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Дятьковского района Брянской области.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Кроме того, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 г.» должно быть включено не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, сквер и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в 2017 г.

**Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных территорий общего пользования:**

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров;
2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
3. Благоустройство места для купания (пляжа);
4. Благоустройство городских площадей (как правило, центральных);
5. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);
6. Благоустройство пустырей;
7. Благоустройство кладбища;
8. Благоустройство территории вокруг памятника;
9. Установка памятников;
10. Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);
11. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
12. Реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
13. Устройство или реконструкция детской площадки;
14. Обустройство родников;
15. Очистка водоемов;
16. Иные объекты.

*При подготовке предложений для участия в программе необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени (2017 год) и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.*

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 г. с перечнем работ представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2017 г. представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении №3 к муниципальной программе.