*Приложение №1*

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой террито-  рии, м2 | Объем финансирования, руб. | | | | Примечание |
| всего | областной бюджет | бюджет  МО | Внебюд-жетные средст-ва |
| 1 | Дворовая территория многоквартирных домов №27, №28 по ул. Усадьба РТС | 2 700 | 1 000 309,60 | 938 090,80 | 49373,20 | 12 845,60 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| 2 | Дворовая территория многоквартирных домов №13,№15, №17 по ул.Циолковского | 4 100 | 2 825 410,91 | 2 610 985,78 | 137 420,31 | 77 004,82 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| 3 | Дворовая территория многоквартирных домов № 13, №15 по ул.К.Маркса | 1 930 | 1 671 070,70 | 1 555 563,50 | 81 871,76 | 33 635,44 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| 4 | Дворовая территория многоквартирных домов №3, №10 в 13 м/не | 10 000 | 4 197 796,90 | 3 893 335,90 | 204 912,42 | 99 548,58 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| 5 | Дворовая территория многоквартирных домов №214,№216 по ул.Ленина и №1 по ул.Гусева | 2 700 | 1 660 688,76 | 1 535 666,39 | 80 824,55 | 44 197,82 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома №5 в 12 м/не | 3 000 | 2 568 488,16 | 2 340 140,98 | 123 165,32 | 105 181,86 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| 7 | Дворовая территория многоквартирных домов №166 по ул.Ленина и №4 по ул.Орловская | 7 500 | 3 852 999,22 | 3 612 149,07 | 190 113,11 | 50 737,04 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| 8 | Дворовая территория многоквартирных домов по ул. Орджоникидзе №1а, №1б, №1в. | 5600 | 3 492 006,73 | 3 271 067,18 | 172 161,42 | 48 778,13 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
|  | **Всего:** |  | 21 268 770,98 | 19756999,6 | 1039842,09 | 471 929,29 |  |

*Приложение №2*

**Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №  п/п | Место расположения территории общего пользования | Площадь террито-  рии,  м2 | Объем финансирования, руб. | | | | Примечание |
| всего | областной  бюджет | бюджет  МО | внебюджетные средст-ва |
| 1 | Сквер партизанской славы | 1500 | 850 000 | 807 500 | 42 500 | - | Установка детских игровых и спортивных комплексов |
| 2 | Благоустройство площади Ленина | 9500 | 9 548 420,84 | 9 070 999,80 | 477421,04 | - | 2 этап: ремонт асфальтового покрытия и устройство пешеходного тротуара из плитки |
|  |  | **Всего** |  | 10 398 420,84 | 9 878 499,80 | 519 921,04 | - |  |

*Приложение №3*

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково»» на 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | | | | | |
| 1. Благоустройство сквера партизанской славы | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Установка детских игровых и спортивных комплексов |
| 2. Благоустройство площади Ленина | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | 2 этап: ремонт асфальтового покрытия и устройство пешеходного тротуара из плитки |
| Благоустройство дворовых территорий | | | | | |
| 1. Дворовая территория многоквартирных домов №27, №28 по ул. Усадьба РТС | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечню и из дополнительного перечня работ |
| 2.Дворовая территория многоквартирных домов №13,№15, №17 по ул.Циолковского | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечню и из дополнительного перечня работ |
| 3.Дворовая территория многоквартирных домов № 13, №15 по ул.К.Маркса | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечню и из дополнительного перечня работ |
| 4.Дворовая территория многоквартирных домов №3, №10 в 13 м/не | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечню и из дополнительного перечня работ |
| 5.Дворовая территория многоквартирных домов №214,№216 по ул.Ленина и №1 по ул.Гусева | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечню и из дополнительного перечня работ |
| 6.Дворовая территория многоквартирного дома №5 в 12 м/не | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечню и из дополнительного перечня работ |
| 7.Дворовая территория многоквартирных домов №166 по ул.Ленина и №4 по ул.Орловская | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечню и из дополнительного перечня работ |
| 8. Дворовая территория многоквартирных домов №1а,1б,1в по ул. Орджоникидзе. | Администрация Дятьковского района | август | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечню и из дополнительного перечня работ |