Приложение

к постановлению администрации

Дятьковского района

от  04.05.2026 г. № 590

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования «Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области»

(2026 – 2030 годы)

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования «Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области» (2026– 2030 годы)

| Наименование программы | муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области» (2026 – 2030 годы) (далее - программа) |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию программы, ответственный исполнитель | администрация Дятьковского района Брянской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | администрация Дятьковского района Брянской области |
| Цели программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; - ликвидация аварийного жилищного фонда; - минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот путем поэтапной ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Задачи программы | - переселение граждан из многоквартирных домов, признанных с 01.01.2017 установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Этапы и сроки реализации программы | программу планируется реализовать в течение 2026 – 2030 годов: этап 2026 года – 2026-2027 годы; этап 2027 года – 2027-2028 годы. |
| Соисполнители реализации программы | комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Дятьковского района Брянской области |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 70 194 738,90 руб., в том числе: - средства Публично-правовой компании «Фонд развития территории» (далее – Фонд) – 13 713 804,34 руб.; - средства областного бюджета - 55 778 987,17 руб.; - средства местного бюджета – 701 947,39 руб. общий объем финансирования этапа 2026 года составляет 48 448 541,70 руб., в том числе: - средства областного бюджета– 47 964 056,28 руб.; - средства местного бюджета – 484 485,42 руб. общий объем финансирования этапа 2027 года составляет 21 746 197,20 руб., в том числе: - средства Фонда – 13 713 804,34 руб.; - средства областного бюджета – 7 814 930,89 руб.; - средства местного бюджета – 217 461,97 руб. - общий объем финансирования этапа 2028 года составляет 0,00 рублей; общий объем финансирования этапа 2028 года составляет 0,00 руб. общий объем финансирования этапа 2029 года составляет 0,00 руб. общий объем финансирования этапа 2030 года составляет 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | планируемыми показателями выполнения программы являются: - расселенная площадь; - количество расселенных помещений; - количество переселенных жителей. Цифровые данные по планируемым показателям выполнения программы приведены в приложении №4 к программе. |
| ## Управление программой и система организации контроля за ее исполнением | администрация Дятьковского района в порядке и сроки, установленные соглашением, представляет информацию и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий предоставления финансовой поддержки. |

| 1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории муниципального образования «Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области» |  |
| --- | --- |
| Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их жизни и здоровью. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного жилья. В рамках реализации данного закона в 2008 - 2023 годах в муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории г.Дятьково был включен аварийный жилищный фонд общей площадью 6 106,5 квадратных метров, в котором на момент включения проживали 289 человек. Однако объем аварийного фонда остается значительным. Данная программа является продолжением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, начатых в 2008-2023 годах. Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с программой, будет способствовать снижению социальной напряженности в области, повышению качества жизни граждан, улучшению демографической ситуации, а так же улучшению внешнего облика города Дятьково. В рамках программы муниципальному образованию Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области предстоит расселить жилые помещения общей площадью 876,70 кв.м. |  |
| 2. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде В рамках исполнения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.07.2015 №536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», администрация Дятьковского района Брянской области обеспечивают формирование и ведение в автоматизированной информационной системе Фонда (далее – АИС Фонда) реестра многоквартирных домов, признанных аварийными на территории г.Дятьково. На основании внесенных сведений формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных с 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |  |

3. Сроки и механизмы реализации программы

Программа утверждается на период с 2026 года по 2030 годы.

Основным механизмом реализации программы является оказание финансовой поддержки на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в период с 01.01.2017 по 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в программу, определяется исходя из объема финансирования, предусмотренного Законом Брянской области «Об областном бюджете на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов».

В случае доведения до органа местного самоуправления дополнительной финансовой поддержки за счет средств ППК «Фонда развития территории», сроки и механизмы программы будут скорректированы в соответствии с действующим законодательством.

В первоочередном порядке подлежат к переселению граждане из многоквартирных домов, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

## Гражданам, переселяемым из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Брянской области, с письменного согласия граждан.

Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление финансовой поддержки осуществляется на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан с их письменного согласия может осуществляться органами местного самоуправления путем предоставления жилых помещений свободного муниципального жилого фонда.

При реализации программы жилые помещения, предназначенные для переселения граждан или многоквартирные дома, могут быть высвобождены в результате:

- смерти лица, занимающего на основании договора социального найма жилое помещение в многоквартирном доме, включенном в программу или в случае с собственником, помещение которого было признано выморочным;

- снятия с регистрационного учета всех граждан-нанимателей;

- утраты нанимателем права на получение жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в программу;

- признания    домов   в     установленном     порядке     пригодными    для

постоянного проживания.

При реализации программы, в перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, могут быть включены жилые помещения, наниматели которых приобрели право на получение жилых помещений, а также иной жилой фонд по решению суда, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в период с 01.01.2017 по 01.01.2022.

Учитывая доведенные субъектом фиксированные размеры этапов программы, а также действия нанимателей по признанию за собой права пользования жилыми помещениями (в том числе по решению суда), подлежащими переселению, отказы граждан от закупленных квартир или судебные решения об отказе в принудительном выселении граждан, аварийные дома могут подлежать дроблению, то есть расселение жилых помещений данных домов может осуществляться в разных этапах программы.

4. Перечень многоквартирных домов, признанных после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, признанных после 1 января 2017 года по 01.01.2022 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с указанием их основных характеристик приведен в приложении №2 к настоящей

программе.

5. Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение

Жилое помещение может быть изъято у собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд.

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если указанным в части 6  статьи 32 ЖК РФ соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном частью 7  статьи 32 ЖК РФ, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 статьи 32 ЖК РФ в отношении таких граждан не применяются.

Собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию, направляется уведомление о принятом решении, об изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.

Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда. Соответствующий иск может быть предъявлен в течение срока действия решения об изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд. При этом указанный иск не может быть подан ранее, чем до истечения 90 дней со дня получения собственником жилого помещения проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

6. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию программы

Плановый объем финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Брянской области и администрации Дятьковского района Брянской области.

Для расчета объема финансирования программы применяется стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденная приказом   Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства

## Российской Федерации от 25.12.2024 № 911/пр, которая равна 80 067,00 рублей. Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в пределах запланированного объема финансирования.             Превышение планового объема финансирования на реализацию программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и (или) средств местного бюджета.

Порядок направления экономии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 12 мая 2025 года № 242-п «Об утверждении Порядка  направления экономии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального образования Брянской области, на реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, обеспечивающих реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.»

Использование денежных средств, не израсходованных при реализации Программы, осуществляется в соответствии с Порядком использования денежных средств, не израсходованных при реализации региональных адресных программ, утвержденным Фондом.

Плановый объем средств на реализацию программы принят равным стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения умноженной на метраж расселяемых в рамках программы помещений. В случае изменения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для Брянской области плановый объем средств на реализацию программы подлежит корректировке.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию программы, осуществляется на:

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков. При этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенную настоящей программой.

- на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом предельная стоимость одного  квадратного  метра  общей

площади жилого помещения не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной настоящей программой.

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками. При этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной настоящей программой;

- приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан.

Обоснование объема средств на реализацию программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда и планируемых дополнительных источников финансирования представлено в приложении №4 к программе.

7. Объемы финансирования программы

Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств областного бюджета, бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области, средств ППК «Фонд развития территорий».

Плановый общий объем долевого финансирования средств на реализацию программы определен на основании утвержденной муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

# Общая стоимость выполнения мероприятий программы составляет 70 194 738,90 рублей, в том числе без участия средств Фонда составляют 56 480 934,56 рублей.

- 2026 год: средства областного бюджета – 47 964 056,28 рублей, средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области – 484 485,42 рублей;

- 2027 год: средства Фонда – 13 713 804,34 рублей; средства областного бюджета – 7 814 930,89 рублей, средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области – 217 461,97 рублей;

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда и источников финансирования представлены также в приложениях №3, №4 к настоящей программе.

8. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений,  которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации программы

Перечень требований к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации программы приведены в приложении №1 к  программе.

## 9. Планируемые показатели выполнения программы

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении №5 к программе.

10. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,  признанного  таковым  после  1  января  2017  года,  включает  основные

показатели   программы   переселения:  численность  подлежащих  переселению

граждан,  количество  и  расселяемую  площадь  жилых  помещений,  стоимость

программы переселения, запланированные на весь период действия программы переселения и в разбивке по этапам.

План мероприятий по переселению граждан приведен в приложении №4 к программе.

## 11. Управление программой и система организации

## контроля за ее реализацией

Администрация Дятьковского района Брянской области в порядке и сроки, установленные соглашением представляют информацию и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона  от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

12. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной адресной программы  и ее результатов

Программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- расселение вошедшего в программу аварийного жилищного фонда;

- реализацию граждан  права  на безопасные и благоприятные условия проживания.